У К Р А Ї Н А

ОВІДІОПОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

VІІІ скликання LV сесія

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЄКТ

Про хід виконання рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2024-2025 роки»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2024-2025 роки» заслухавши інформацію про хід виконання даного рішення, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання рішення селищної ради 14 грудня 2022 року № 961-VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2024-2025 роки», що додається, взяти до відома.

Проєкт рішення підготовлено

відділом архітектури, містобудування,

інфраструктури та житлово-комунального

господарства та внесено селищним головою

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Програма благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Мінекономіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Термін реалізації Програми: 2023 – 2025 роки.

Фінансування заходів щодо виконання Програми на 2024 рік проведено на суму 5 679,535 тис. грн (у т.ч. кредиторська заборгованість за 2023 рік в сумі 87,511 тис. грн)

| № з/п | Найменування напряму /Найменування заходу | Виконання заходу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ, профінансовано на 2 706,464 тис. грн |  |  |
| Утримання та технічне обслуговування електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  |  |
| 1 | Оплата вуличного (зовнішнього) освітлення | У 2024 році зазначений захід був профінансований в сумі 2 119,141 тис. грн або на 85,52 % (економія за рахунок блекауту) |
| Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт), поточний ремонт електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  |  |
| 2 | Поточний ремонт електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення | У 2024 році зазначений захід був профінансований в сумі 587,323 тис. грн або 97,06% |
| ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО, профінансовано на 834,597 тис. грн |  |  |
| Обслуговування зеленого господарства |  |  |
| 5 | Підрізка дерев та живих огорож (заготівля дров) | У 2024 році зазначений захід був профінансований в в сумі 302,000 тис. грн або на 100 % |
| 6 | Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень, покіс трави | У 2024 році зазначений захід був профінансований в в сумі 500,000 тис. грн або на 100 % |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | У 2024 році зазначений захід був профінансований в сумі 32,597 тис. грн або на 99,9 % |
| БЛАГОУСТРІЙ ГРОМАДИ, профінансовано на 1 988,000 тис. грн |  |  |
| Благоустрій територій населених пунктів громади |  |  |
| 9 | Послуги спеціального (вантажного) автотранспорту | У 2024 році зазначений захід був профінансований в сумі 1910,000 тис. грн або на 100 % |
| 10 | Послуги вантажників та різноробочих | У 2024 році зазначений захід був профінансований в сумі 78,000 тис. грн або на 100 % |
| ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, профінансовано на 0,000 тис. грн |  |  |
| Обслуговування дорожньої інфраструктури |  |  |
|  | Обслуговування доріг, вулиць, пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів у зимовий період | У 2024 році захід не фінансувався |
| ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ, профінансовано на 63,000 тис. грн |  |  |
| Розвиток мережі вуличного відеоспостереження |  |  |
| 23. | Придбання обладнання відеоспостереження | У 2024 році зазначений захід був профінансований в сумі 57,0 тис. грн або на 100 % |
| 24 | Встановлення обладнання відеоспостереження | У 2024 році зазначений захід був профінансований в сумі 6,0 тис. грн або на 100% |

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою на 2024 рік

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 6062,941 | ## 6062,941 |  | 5679,555 | 5679,555 |  | -383,386 | -383,386 |  | 6,3 |