Додаток 3

до Програми

Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації програми благоустрою населених пунктів
Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконан-ня (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Прогнозні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Вуличне освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Утримання та технічне обслуговування електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення | 1.1.1. Технічне обслуговування електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення | 2023 - 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 1900,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | Забезпечення належного стану освітлення вулиць у нічний час |
|  | 1.1.2. Обслуговування, заміна та параметрування лічильників вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 450,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |  |
|  | 1.1.3. Оплата вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 18500,000 | 5500,000 | 6000,000 | 7000,000 |  |
| 1.2. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт), поточний ремонт електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення | 1.2.1. Поточний ремонт електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1600,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 |  |
|  | 1.2.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1600,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 |  |
|  | 1.2.3. Будівництво (реконструкція, капітальний) електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 7500,000 | 1500,000 | 3000,000 | 3000,000 |  |
| Всього за напрямом «Вуличне освітлення» |  |  |  |  | 31550,00 | 8600,000 | 10750,000 | 12200,000 |  |
| ІІ. Зелене господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обслуговування зеленого господарства | 2.1.1. Підрізка дерев та живих огорож (заготівля дров) | 2023 - 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 1050,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | Приведення і підтримка у належному санітарному стані зелених насаджень |
|  | 2.1.2. Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень, покіс трави |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1650,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |  |
|  | 2.1.3. Оплата водопостачання та водовідведення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 175,000 | 50,000 | 60,000 | 65,000 |  |
|  | 2.1.4. Придбання розсадницької продукції квітів та зелених насаджень |  | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 450,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 30,000 | 30,000 |  |  |  |
|  | 2.1.5.Придбання добрив та гербіцидів |  | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 420,000 | 70,000 | 150,000 | 200,000 |  |
| Всього за напрямом «Зелене господарство» |  |  |  |  | 3775,000 | 1050,000 | 1260,000 | 1465,000 |  |
| ІІІ. Благоустрій громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Благоустрій територій населених пунктів громади | 3.1.1. Послуги спеціального (вантажного) автотранспорту | 2023- 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 2400,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | Підтримання належного рівня благоустрою громади |
|  | 3.1.2. Послуги вантажників та різноробочих |  | Овідіопольська селищна рада |  | 450,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |  |
|  | 3.1.3. Поточний ремонт, обслуговування (утримання) малих архітектурних форм (пам’ятників, пам’ятних знаків, дитячих ігрових та спортивних майданчиків, інших об’єктів) |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1800,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |  |
|  | 3.1.4. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності (господарчих товарів) |  | Овідіопольська селищна рада |  | 450,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |  |
|  | 3.1.5. Придбання матеріалів (пісок, сіль для посипки вулиць в зимовий період), будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності (господарчих товарів) |  | Овідіопольська селищна рада |  | 750,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |  |
|  | 3.1.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту: Капітальний ремонт пасажирської пристані по вул. Берегова, 12/2 в смт Овідіополь (частина пристані) |  | Овідіопольська селищна рада |  | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |  |
|  | 3.1.7. Поточний ремонт пасажирської пристані по вул. Берегова, 12/2 в смт Овідіополь |  | Овідіопольська селищна рада | Обласний бюджет | 1460,000 | 1460,00 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Санітарний стан благоустрою громади | 3.2.1. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів та облаштування майданчиків для їх розміщення |  | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 3000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | Покращення санітарного стану та благоустрою громади |
|  | 3.2.2. Придбання та встановлення урн для випадкового сміття на території громади |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1430,000 | 430,000 | 500,000 | 500,000 |  |
| Всього за напрямом «Благоустрій» |  |  |  |  | 11810,000 | 3100,00 | 3450,000 | 3800,000 |  |
| ІV. Дорожнє господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Будівництво (реконструкція, капітальний), поточний ремонт дорожнього покриття | 4.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) дорожнього покриття вулиць | 2023- 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 4500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | Покращення стану дорожнього господарства |
|  | 4.1.2. Поточний ремонт дорожнього покриття |  | Овідіопольська селищна рада |  | 9 638,000 | 3 638,000 | 3000,000 | 3000,000 |  |
|  | 4.1.3. Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Світлий в смт Овідіополь |  | Овідіопольська селищна рада |  | 555,000 | 555,000 | 0 | 0 |  |
|  | 4.1.4. Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в смт Овідіополь |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1 807,000 | 1807,000 | 0 | 0 |  |
|  | 4.1.5. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дорожнього покриття |  | Овідіопольська селищна рада |  | 18 000,000 | 5000,000 | 8000,000 | 5000,000 |  |
| 4.2. Будівництво (реконструкція, капітальний) та поточний ремонт пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів | 4.2.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію, капіталь-ний ремонт) пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 3000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | Покращення стану пішохідних доріжок |
|  | 4.2.3. Капітальний ремонт пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 12000,000 | 4000,000 | 4000,000 | 4000,000 |  |
|  | 4.2.4. Поточний ремонт пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
| 4.3. Обслуговування дорожньої інфраструктури | 4.3.1. Обслуговування доріг, вулиць, пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів у зимовий період |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1050,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | Покращення рівня безпеки руху |
|  | 4.3.2. Поточний ремонт світлофорів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 450,000 | 100,00 | 150,000 | 200,000 |  |
|  | 4.3.3. Нанесення дорожньої розмітки |  | Овідіопольська селищна рада |  | 450,000 | 100,00 | 150,000 | 200,000 |  |
| Всього за напрямом «Дорожнє господарство» |  |  |  |  | 52950,000 | 18500,000 | 18650,000 | 15800,000 |  |
| V. Відеоспостереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Утримання та технічне обслуговування мережі вуличного відеоспостереження | 5.1.1. Утримання мережі відеоспостереження (послуги інтернет-провайдерів) | 2023- 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 165,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | Покращення правопорядку |
|  | 5.1.2. Технічне обслуговування системи відеоспостереження |  | Овідіопольська селищна рада |  | 270,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |  |
| 5.2. Розвиток мережі вуличного відеоспостереження | 5.2.1. Придбання обладнання відеоспостереження |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  | 5.2.2. Встановлення обладнання відеоспостереження |  | Овідіопольська селищна рада |  | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |  |
| Всього за напрямом «Відеоспостереження» |  |  |  |  | 1885,000 | 380,000 | 745,000 | 760,00 |  |
| VІ. Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) систем водопостачання | 6.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво (буріння) артезіанської свердловини для водозабезпечення мешканців с. Миколаївка Овідіопольської територіальної громади | 2023 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | Забезпечення якісною питною водою мешканців с. Миколаївка та с. Калаглія |
|  | 6.1.2. Нове будівництво (буріння) артезіанської свердловини для водозабезпечення мешканців с. Миколаївка Овідіопольської територіальної громади |  |  |  | 1440,000 | 1440,00 | 0 | 0 |  |
|  | 6.1.3. Нове будівництво (буріння) водозабірної свердловини в с. Калаглія по вул. Братів Пироженко Овідіопольської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області. КОРИГУВАННЯ |  |  |  | 43,010 | 43,010 |  |  |  |
| Всього за напрямом «Водопостачання» |  |  |  |  | 1543,010 | 1543,010 | 0 | 0 |  |
| Всього за програмою |  |  |  |  | 103 513,010 | 34633,010 | 34855,000 | 34025,000 |  |

Секретар ради                                                                                                               Світлана НОВІКОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення «Про внесення змін до рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VIII

«Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки»

З метою забезпечення мешканців села Калаглія питною водою, пропонується внести зміни до Програми у розрізі орієнтовних обсягів фінансування виклавши Додаток 3 Програми в новій редакції, а саме:

- додано п.п. 6.1.3. п.6.1.  розділу VІ  додатку 3 Програми:

Додаток 3 до Програми

Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації програми благоустрою населених пунктів
Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| VІ. Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) систем водопостачання | 6.1.3. Нове будівництво (буріння) водозабірної свердловини в с. Калаглія по вул. Братів Пироженко Овідіопольської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області. КОРИГУВАННЯ | 2023 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 43,010 | 43,010 | 0,000 | 0,00 |  |
| - В результаті збільшення обсягів фінансування на 2023 рік, внесено зміни в Додатки 1, 2 Програми : всього витрат на виконання програми 103 513,010 тис. грн, у т. ч. на: 2023 -34 633,010 тис. грн, 2024 – 34 855,000 тис. грн, 2025 – 34 025,000 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Додаток 1

До Програми

ПАСПОРТ

програми благоустрою населених пунктів
Овідіопольської територіальної громади  на 2023-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Овідіопольська селищна рада Одеського району Одеської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури та житлово-комунального господарства Овідіопольської селищної ради, Відділ економічного розвитку Овідіопольської селищної ради |  |  |
| 3. | Співрозробники програми (у разі наявності) | Відділ земельних відносин Овідіопольської селищної ради, Відділ бухгалтерського обліку та звітності Овідіопольської селищної ради, Комунальне підприємство «Водопостач» Овідіопольської селищної ради |  |  |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач» |  |  |
| 5. | Учасники програми | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач», інші підрядні організації |  |  |
| 6. | Термін реалізації програми | 2023-2025 роки |  |  |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет селищної ради, обласний бюджет |  |  |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн.): | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 8.1. | Бюджет селищної ради | 34 143,010 | 34 855,000 | 34 025,000 |
| 8.2. | Обласний бюджет | 1 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.3. | Інші джерела незаборонені чинним законодавством | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього по рокам: |  | 34 633,010 | 34 855,000 | 34 025,000 |
|  | Всього: 103 513,010 тис. грн. |  |  |  |

Секретар ради                                                                        Світлана НОВІКОВА

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення програми благоустрою територій населених пунктів
Овідіопольської селищної ради на 2023-2025 роки

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками (тис. грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| Всього, у тому числі: | 103 513,010 | 34 590,000 | 34 855,000 | 34 025,000 |
| Бюджет селищної ради | 102 023,010 | 33 143,010 | 34 855,000 | 34 025,000 |
| Обласний бюджет | 1 460,000 | 1 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела незаборонені чинним законодавством | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |

Секретар ради                                                                        Світлана НОВІКОВА

У К Р А Ї Н А

ОВІДІОПОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

VІІІ скликання XХХІV сесія

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VІІІ «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки», з метою покращення стану благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VІІІ «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки», виклавши додатки 1, 2, 3 до Програми в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунальної власності,  житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та транспорту.

Селищний голова                                                                       Лідія САВЕЛЬЄВА

8 вересня 2023 року

№ ______ - VІІІ