У К Р А Ї Н А

ОВІДІОПОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

VІІІ скликання XLІIІ сесія

Р І Ш Е Н Н Я  ПРОЕКТ

Про виконання рішення Овідіопольської селищної ради  від 14 грудня 2022 року № 960 –VIII «Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств Овідіопольської селищної ради на 2023 рік»

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення

Овідіопольської селищної ради  від 14 грудня 2022 року № 960 –VIII «Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств Овідіопольської селищної ради на 2023 рік», заслухавши інформацію про виконання даного рішення, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про виконання  рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року №960 –VIII «Про затвердження Програми  підтримки та розвитку комунальних підприємств Овідіопольської селищної ради на 2023 рік» взяти до відома (додається).

Проект рішення підготовлено відділом архітектури, містобудування, інфраструктури

та житлово-комунального господарства та внесено селищним головою

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання програми підтримки та розвитку комунальних підприємств Овідіопольської селищної ради на 2023 рік

| 1. | 0100000 |  | Овідіопольська селищна рада Одеського району Одеської області |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0110000 |  | Овідіопольська селищна рада Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0116017 |  | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |
| 4 | 0116071 |  | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |
|  | КФК |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

5. Напрями діяльності та заходи програми Підтримки та розвитку комунальних підприємств Овідіопольської селищної ради

(назва програми)

| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | ## Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | ## Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Всього | ## у тому числі: |  | ## Всього | ## У тому числі: |  |  |
|  |  |  |  | ## Обласний бюджет | ## Місцевий бюджет |  | ## Обласний бюджет | ## Місцевий бюджет |  |
| Фінансова підтримка та дотації КП «Водопостач» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка підприємства | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач | 3000,000 |  | 3000,000 | 2500,000 |  | 2500,000 | Підтримка надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства на погашення заборгованості із заробітної плати. Захід виконаний на 83 % |
| 2 | Дотація на утримання сміттєзвалища |  | 2000,000 |  | 2000,000 | 690,241 |  | 690,241 | Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства на виплату заробітної плати працівників сміттєзвалища. Захід виконаний на 35 %. |
| 3 | Дотація на утримання дільниці благоустрою |  | 4000,000 |  | 4000,000 | 2925,682 |  | 2925,682 | Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства на виплату заробітної плати двірникам. Захід виконаний на 73 % |
| 4 | Дотація на оплату екологічного податку |  | 160,000 |  | 160,000 | 158,533 |  | 158,533 | Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства. Захід виконаний на 99 % |
| 5 | Дотація на забезпечення благоустрою громади - вивезення побутових відходів (сміття) |  | 450,000 |  | 450,000 | 450,000 |  | 450,000 | Захід виконаний на 100 %. Вивіз сміття з місць загального користування. |
| 6 | Дотація на придбання інвентарю, господарчих та будівельних матеріалів та ін. для власних потреб |  | 825,000 |  | 825,000 | 71,982 |  | 71,983 | Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства на придбання спецодягу для працівників підприємства. Захід виконаний на 12 % |
| 7 | Субвенція на придбання пального для генераторів |  | 175,000 | 175,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | У 2023 розі зазначений захід не був профінансований |
| Фінансова підтримка та дотація КП «Кришталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.Фінансова підтримка підприємства | Овідіопольська селищна рада, КП «Кришталь» | 1000,000 |  | 1000,000 | 0,000 |  | 0,000 | У 2023 році зазначені заходи не фінансувались |
|  | Дотація на придбання інвентарю, господарчих та будівельних матеріалів та ін. для власних потреб |  | 300,000 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Фінансова підтримка та дотація КП «Миколаївський комунгосп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фінансова підтримка підприємства | Овідіопольська селищна рада, КП «Миколаївський комунгосп» | 1000,000 |  | 1000,000 | 0,000 |  | 0,000 | У 2023 році зазначені заходи не фінансувались |
|  | Дотація на придбання інвентарю, господарчих та будівельних матеріалів та ін. для власних потреб |  | 300,000 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Дотація на розвиток матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дотація на придбання обладнання, техніки для господарчої діяльності КП «Водопостач» | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач» | 2900,000 |  | 2900,000 | 100,000 |  | 100,000 | Дотація надана на придбання щепорізу. |
|  | Дотація на придбання обладнання, техніки для господарчої діяльності КП «Кришталь» | Овідіопольська селищна рада, КП «Кришталь» | 1000,000 |  | 1000,000 | 0,000 |  | 0,000 | У 2023 році зазначені заходи не фінансувались |
|  | Дотація на придбання обладнання, техніки для господарчої діяльності КП «Миколаївський комунгосп» | Овідіопольська селищна рада, КП «Миколаївський комунгосп» | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | Внески до статутного капіталу КП «Водопостач» | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач» | 100,000 |  | 100,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Дотація на виконання поточних ремонтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дотація на виконання поточних ремонтів водопровідних, каналізаційних мереж, споруд, господарчого обладнання , техніки (бульдозера) КП «Водопостач» | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач» | 1150,000 |  | 1150,000 | 968,250 |  | 968,250 | Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства. Захід виконано на 86 %. |
| Дотація на утримання інженерних споруд та господарчого обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дотація на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи артезіанських свердловин, головної каналізаційної насосної станції, очисних споруд | КП «Водопостач» | 73,000 |  | 73,000 | 69,984 |  | 69,984 | Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства. Захід виконаний на 96% |
|  | Дотація на оплату послуг щодо першого запуску, технічне обслуговування генераторів головної каналізаційної насосної станції та очисних споруд | КП «Водопостач» | 90,000 |  | 90,000 | 40,000 |  | 40,000 | Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства. Захід виконаний на 44 % |
| Відшкодування (компенсація) комунальним підприємствам різниці в тарифах для населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсація тарифу на водопостачання КП «Водопостач» | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач» | 2200,000 |  | 2200,000 | 1988,200 |  | 1988,200 | Компенсація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства. Захід виконаний на 90 % Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства Захід виконаний на 23% Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства Захід виконаний на 99% Дотація надавалась на підставі рішень селищної ради та заявок від підприємства Захід виконаний на 99 % |
|  | Компенсація тарифу на водовідведення КП «Водопостач» | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач» | 2000,000 |  | 2000,000 | 465,000 |  | 465,000 |  |
|  | Компенсація тарифу на водопостачання КП «Кришталь» | Овідіопольська селищна рада, КП «Кришталь» | 380,000 |  | 380,000 | 376,400 |  | 376,400 |  |
|  | Компенсація тарифу на водопостачання КП «Миколаївський комунгосп» | Овідіопольська селищна рада, КП «Миколаївський комунгосп» | 370,000 |  | 370,000 | 367,600 |  | 367,600 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | ## Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 3 228,0 | ## 3 228,0 | 0,0 | 3 197,2 | 3 197,2 | 0,0 | -30,8 | -30,8 | 0,0 | 1 |
| 8 683,0 | ## 8 583,0 | 100,0 | 7 974,7 | 7 894,7 | 100,0 | -708,3 | -708,3 | 0,0 | 8 |