Додаток 3

до Програми

Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації програми благоустрою населених пунктів
Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконан-ня (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Прогнозні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| І. Вуличне освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Утримання та технічне обслуговування електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення | 1.1.1. Технічне обслуговування електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення | 2023 - 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 1300,000 | 500,000 | 0,000 | 800,000 | Забезпечення належного стану освітлення вулиць у нічний час |  |  |
|  | 1.1.2. Обслуговування, заміна та параметрування лічильників вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 310,000 | 100,000 | 10,000 | 200,000 |  |  |  |
|  | 1.1.3. Оплата вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 14978,900 | 5500,000 | 2 478,900 | 7000,000 |  |  |  |
| 1.2. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт), поточний ремонт електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення | 1.2.1. Поточний ремонт електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1538,000 | 500,000 | 438,000 | 600,000 |  |  |  |
|  | 1.2.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1100,000 | 500,000 | 0,000 | 600,000 |  |  |  |
|  | 1.2.3. Будівництво (реконструкція, капітальний) електромереж вуличного (зовнішнього) освітлення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 4500,000 | 1500,000 | 0,000 | 3000,000 |  |  |  |
| Всього за напрямом «Вуличне освітлення» |  |  |  |  | 23 726,900 | 8 600,000 | 2 926,900 | 12 200,000 |  |  |  |
| ІІ. Зелене господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обслуговування зеленого господарства | 2.1.1. Підрізка дерев та живих огорож (заготівля дров) | 2023 - 2025 | КП «Водопостач» | Бюджет селищної ради | 968,300 | 368,300 | 200,000 | 400,000 | Приведення і підтримка у належному санітарному стані зелених насаджень |  |  |
|  | 2.1.2. Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень, покіс трави |  | КП «Водопостач» |  | 1772,800 | 672,800 | 500,000 | 600,000 |  |  |  |
|  | 2.1.3. Оплата водопостачання та водовідведення |  | Овідіопольська селищна рада |  | 147,600 | 50,000 | 32,600 | 65,000 |  |  |  |
|  | 2.1.4. Придбання розсадницької продукції квітів та зелених насаджень |  | Овідіопольська селищна рада |  | 300,000 | 100,000 | 0,000 | 200,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5.Придбання добрив та гербіцидів |  | КП «Водопостач» | Бюджет селищної ради | 270,000 | 70,000 | 0,000 | 200,000 |  |  |  |
| Всього за напрямом «Зелене господарство» |  |  |  |  | 3 488,700 | 1291,100 | 732,600 | 1465,000 |  |  |  |
| ІІІ. Благоустрій громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Благоустрій територій населених пунктів громади | 3.1.1. Послуги спеціального (вантажного) автотранспорту | 2023- 2025 | КП «Водопостач» | Бюджет селищної ради | 3 655,700 | 1 585,700 | 1 170,000 | 900,000 | Підтримання належного рівня благоустрою громади |  |  |
|  | 3.1.2. Послуги вантажників та різноробочих |  | КП «Водопостач» |  | 260,000 | 30,000 | 30,000 | 200,000 |  |  |  |
|  | 3.1.3. Поточний ремонт, обслуговування (утримання) малих архітектурних форм (пам’ятників, пам’ятних знаків, дитячих ігрових та спортивних майданчиків, інших об’єктів) |  | КП «Водопостач» |  | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 700,000 |  |  |  |
|  | 3.1.4. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності (господарчих товарів) |  | КП «Водопостач» |  | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |  |  |  |
|  | 3.1.5. Придбання матеріалів (пісок, сіль для посипки вулиць в зимовий період), будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності (господарчих товарів) |  | Овідіопольська селищна рада КП «Водопостач» |  | 500,000 | 200,000 | 0,000 | 300,000 |  |  |  |
|  | 3.1.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту: Капітальний ремонт пасажирської пристані по вул. Берегова, 12/2 в смт Овідіополь (частина пристані) |  | Овідіопольська селищна рада |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 3.1.7. Поточний ремонт пасажирської пристані по вул. Берегова, 12/2 в смт Овідіополь |  | Овідіопольська селищна рада | Обласний бюджет | 1460,000 | 1460,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 3.2. Санітарний стан благоустрою громади | 3.2.1. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів та облаштування майданчиків для їх розміщення |  | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 1531,400 | 531,400 | 0,000 | 1000,000 | Покращення санітарного стану та благоустрою громади |  |  |
|  | 3.2.2. Придбання та встановлення урн для випадкового сміття на території громади |  | Овідіопольська селищна рада |  | 930,000 | 430,000 | 0,000 | 500,000 |  |  |  |
| Всього за напрямом «Благоустрій» |  |  |  |  | 9 437,100 | 4337,100 | 1300,000 | 3800,000 |  |  |  |
| ІV. Дорожнє господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Будівництво (реконструкція, капітальний), поточний ремонт дорожнього покриття | 4.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) дорожнього покриття вулиць | 2023- 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 3000,000 | 1500,000 | 0,000 | 1500,000 | Покращення стану дорожнього господарства |  |  |
|  | 4.1.2. Поточний ремонт дорожнього покриття |  | Овідіопольська селищна рада |  | 8 501,205 | 5501,205 | 0,000 | 3 000,000 |  |  |  |
|  | 4.1.3. Поточний середній ремонт дорожнього покриття по пров. Світлий в смт Овідіополь |  | Овідіопольська селищна рада |  | 82,062 | 82,062 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 4.1.4. Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки (від перехрестя вул. Незалежності до перехрестя по вул. Героїв України) в смт Овідіополь |  | Овідіопольська селищна рада |  | 141,162 | 141,162 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 4.1.5. Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул. Грушевського |  | Овідіопольська селищна рада |  | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 4.1.6. Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського |  | Овідіопольська селищна рада |  | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 4.1.7. Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборній (від перехрестя вул. Незалежності до примикання пров. Медовий) |  | Овідіопольська селищна рада |  | 35,571 | 35,571 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 4.1.7. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дорожнього покриття |  | Овідіопольська селищна рада |  | 10 000,000 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 |  |  |  |
| 4.2. Будівництво (реконструкція, капітальний) та поточний ремонт пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів | 4.2.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 2000,000 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | Покращення стану пішохідних доріжок |  |  |
|  | 4.2.3. Капітальний ремонт пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 8 000,000 | 4000,000 | 0,000 | 4000,000 |  |  |  |
|  | 4.2.4. Поточний ремонт пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 1 000,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 |  |  |  |
| 4.3. Обслуговування дорожньої інфраструктури | 4.3.1. Обслуговування доріг, вулиць, пішохідних доріжок (тротуарів), мостових переходів у зимовий період |  | Овідіопольська селищна рада КП «Водопостач» |  | 700,000 | 300,000 | 0,000 | 400,000 | Покращення рівня безпеки руху |  |  |
|  | 4.3.2. Поточний ремонт світлофорів |  | Овідіопольська селищна рада |  | 400,000 | 100,00 | 100,000 | 200,000 |  |  |  |
|  | 4.3.3. Нанесення дорожньої розмітки |  | Овідіопольська селищна рада |  | 300,000 | 100,00 | 0,000 | 200,000 |  |  |  |
| Всього за напрямом «Дорожнє господарство» |  |  |  |  | 27398,795 | 11498,795 | 100,000 | 15800,000 |  |  |  |
| V. Відеоспостереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Утримання та технічне обслуговування мережі вуличного відеоспостереження | 5.1.1. Утримання мережі відеоспостереження (послуги інтернет-провайдерів) | 2023- 2025 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 110,000 | 50,000 | 0,000 | 60,000 | Покращення правопорядку |  |  |
|  | 5.1.2. Технічне обслуговування системи відеоспостереження |  | Овідіопольська селищна рада |  | 180,000 | 80,000 | 0,000 | 100,000 |  |  |  |
| 5.2. Розвиток мережі вуличного відеоспостереження | 5.2.1. Придбання обладнання відеоспостереження |  | Овідіопольська селищна рада |  | 700,000 | 200,000 | 0,000 | 500,000 |  |  |  |
|  | 5.2.2. Встановлення обладнання відеоспостереження |  | Овідіопольська селищна рада |  | 150,000 | 50,000 | 0,000 | 100,000 |  |  |  |
| Всього за напрямом «Відеоспостереження» |  |  |  |  | 1140,000 | 380,000 | 0,000 | 760,00 |  |  |  |
| VІ. Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) систем водопостачання | 6.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво (буріння) артезіанської свердловини для водозабезпечення мешканців с. Миколаївка Овідіопольської територіальної громади | 2023 | Овідіопольська селищна рада | Бюджет селищної ради | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | Забезпечення якісною питною водою мешканців с. Миколаївка та с. Калаглія |  |  |
|  | 6.1.2.Нове будівництво (буріння) водозабірної свердловини в с. Миколаївка Овідіопольської селищної громади Одеського району Одеської області |  |  |  | 1440,000 | 1440,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | 6.1.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво (буріння) водозабірної свердловини в с. Калаглія по вул. Братів Пироженко Овідіопольської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області. КОРИГУВАННЯ |  |  |  | 43,010 | 43,010 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Всього за напрямом «Водопостачання» |  |  |  |  | 1543,010 | 1543,010 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Всього за програмою |  |  |  |  | 73 735,710 | 34651,210 | 5059,500 | 34025,000 |  |  |  |

Секретар ради                                                                                                               Світлана НОВІКОВА

## Додаток 1

До Програми

ПАСПОРТ

програми благоустрою населених пунктів
Овідіопольської територіальної громади  на 2023-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Овідіопольська селищна рада Одеського району Одеської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури та житлово-комунального господарства Овідіопольської селищної ради, Відділ бухгалтерського обліку та звітності Овідіопольської селищної ради, Відділ економічного розвитку Овідіопольської селищної ради |  |  |
| 3. | Співрозробники програми (у разі наявності) | Комунальне підприємство «Водопостач» Овідіопольської селищної ради |  |  |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач» |  |  |
| 5. | Учасники програми | Овідіопольська селищна рада, КП «Водопостач», інші підрядні організації |  |  |
| 6. | Термін реалізації програми | 2023-2025 роки |  |  |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет селищної ради |  |  |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн): | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 8.1 | Бюджет селищної ради | 33 161,210 | 5 059,500 | 34 025,000 |
| 8.2 | Обласний бюджет | 1 460,00 | 0,000 | 0,000 |
| 8.3 | Інші джерела незаборонені законодавством | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього по рокам |  | 34 651,210 | 5 059,500 | 34 025,000 |
|  | Всього: 73 735,710 тис. грн |  |  |  |

Секретар ради                                                                            Світлана НОВІКОВА

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення

програми благоустрою територій населених пунктів
Овідіопольської селищної ради на 2023 -2025 роки

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками (тис. грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| Всього, у тому числі: | 73 735,710 | 34 651,210 | 5 059,500 | 34 025,000 |
| Бюджет селищної ради | 72 245,710 | 33 161,210 | 5 059,500 | 34 025,000 |
| Обласний бюджет | 1 460,000 | 1 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела незаборонені законодавством | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |

Секретар ради                                                                        Світлана НОВІКОВА

У К Р А Ї Н А

ОВІДІОПОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

VІІІ скликання XLІ сесія

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ

Про внесення змін до рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VІІІ «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки», з метою покращення стану благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VІІІ «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки», виклавши додатки 1, 2, 3 до Програми в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунальної власності,  житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та транспорту.

Селищний голова                                                                       Лідія САВЕЛЬЄВА

Проект рішення підготовлено відділом економічного розвитку

та внесено селищним головою

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Овідіопольської селищної ради

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 14 грудня 2022 року № 961-VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки»

(зі змінами та доповнення)

- Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення

Програма благоустрою населених пунктів Овідіопольської територіальної громади на 2023-2025 роки (надалі –Програма) забезпечую благоустрій населених пунктів Овідіопольської територіальної громади.

Програма розроблена на виконання рішення Овідіопольської селищної ради від 15 березня 2021 року № 150-VIII «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

Дана програма є довготривалою. Програма охоплює поточний рік та наступні роки. Програму розроблено з метою забезпечення стабільного функціонування комплексу надання комунальних послуг жителям Овідіопольської територіальної громади, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані, очищення та озеленення територій, а також соціально- економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення мікроклімату, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення.

Координація роботи з виконання Програми покладається на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань комунальної власності,  житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та транспорту.

Програма визначає основні завдання та заходи щодо її реалізації, які корегуються з урахуванням обсягу бюджетного фінансування.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та селищного бюджетів та інших джерел незаборонених законодавством.

- Мета прийняття проєкту рішення

Внесення змін до Програми обумовлено:

- доведеними граничними показниками Овідіопольській селищній раді по завданням та заходам на 2024 рік.

- виконання листа Фінансового відділу Овідіопольської селищної ради від 29.08.2023 № 01-22/611, розпорядження Овідіопольського селищного голови від 17.08.2023 № 90/2023-ср, аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту бюджету Овідіопольської територіальної громади Одеського району Одеської області за період 01.01.2020 по 31.03.2023 щодо перегляду діючих місцевих програм;

- виконання листа Одеської Р(В)ДА від 07.12.2023 №6667/01-40/23/5 щодо скорочення та припинення видатків на закупівлі товарів, робіт, послуг, які пов’язані з: капітальним будівництвом, ремонтом доріг, розробленням ПКД, благоустроєм, придбання садових рослин та іншими необов’язковими видатками, які можуть бути перенесені на період після закінчення воєнного стану.

- Обсяг фінансування Програми на 2023-2025 роки

Відповідно визначеної мети вносяться зміни в Додатки до Програми 1, 2 та в Додаток 3 до Програми по завданням та заходам на 2024 рік

Зменшується планове ресурсне забезпечення Програми на 2024 рік.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками (тис. грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| Всього, у тому числі: | 73 674,500 | 34 651,210 | 5 059,500 | 34 025,000 |
| Бюджет селищної ради | 72 184,500 | 33 161,210 | 5 059,500 | 34 025,000 |
| Обласний бюджет | 1 460,000 | 1 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела незаборонені законодавством | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |